Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 8

Приказ

от   10.09.2012г.                                                                                    № 466

О внедрении электронного классного

журнала/электронного дневника

в МКОУ СОШ № 8 в 2012-2013 учебном году

В связи с мероприятиями по реализации государственной услуги представление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в МКОУ СОШ № 8 и создания единого информационного пространства для повышения качества педагогической деятельности и эффективности управления

Приказываю:

1.Организовать работу по внедрению электронного классного журнала/электронного дневника (ЭЖ/ЭД) на базе МКОУ СОШ № 8 с последующим оформлением ЭЖ в виде нормативно-финансового документа на бумажном носителе в соответствие   с требованиями Российского законодательства.

•     I этап. Опытная эксплуатация ЭЖ с параллельным заполнением традиционного журнала.

С 01 сентября 2012г. ведут ЭЖ

- все учителя;

- в течение одного отчётного периода (четверть, полугодие)

по выбранным предметам как минимум в одном классе всех параллелей.

•     II этап. Полный переход на ведение ЭЖ состоится с 12 ноября 2012г.

Отв.: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власова В.Н.

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пилипенко И.Д.

2. Провести изменения в разделах трудового договора о функциональных обязанностях сотрудников, связанных с новыми организационными и технологическими условиями труда.

Отв.: администрация МКОУ СОШ № 8

3. Разработать и утвердить Положение о ведении электронного классного журнала в МКОУ СОШ № 8

Отв.: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власова В.Н.

4. Распределить функциональные обязанности за сотрудниками МКОУ СОШ № 8 по ведению и контролю ЭЖ.

Отв.: директор МКОУ СОШ № 8

5. Разработать модель ввода информации на имеющейся технической базе.

Отв.: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власова В.Н.

системный администратор Пастухова В.Л.

6. Провести обучение сотрудников (октябрь-ноябрь до 11.11 2012 года)

Отв.: системный администратор Пастухова В.Л.

Отв.: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власова В.Н.

7. Определить рабочие места для заполнения журналов:

•     компьютерный класс

•    компьютеры, установленные в классах

•    личные компьютеры учителей.

Отв.: Бушманова Е.М., учитель информатики.

Отв.: системный администратор Пастухова В.Л.

Отв.: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власова В.Н.

8. Подготовить регламенты и рекомендации по ведению ЭЖ.

Отв.: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власова В.Н.

9. Провести цикл просветительских родительских собраний с целью поддержки внедрения ЭЖ.

Отв.: администрация МКОУ СОШ № 8 классные руководители

10. Обеспечить в МКОУ СОШ № 8 доступный для родителей компьютер и консультанта для ознакомления с успеваемостью ребёнка.

Отв.: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власова В.Н.

11. Предусмотреть меры по стимулированию и поощрению учителей за поддержку информационного направления развития УВП.

Отв.: администрация МКОУ СОШ № 8

12. Разработать, утвердить и опубликовать на сайте МКОУ СОШ № 8 нормативную базу по ведению ЭЖ.

Отв.: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власова В.Н.

Отв.: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пилипенко И.Д.

13. Назначить ответственными за своевременное выполнение плановых работ по внедрению ЭЖ/ЭД

системный администратор МКОУ СОШ № 8- Пастухова В.Л.учитель начальных классов организатор- координатор МКОУ СОШ № 8 -Власова В.Н.заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

13. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Власову В.Н.

Директор МКОУ СОШ № 8                                  В.А. Подлесная